卓越培养计划申请书

项目名称：基于物体点间表面距离关系的三维轨迹预测

申报等级：          卓越计划C类

申 请 人：          徐伟凌

申报日期：    2026年  9月   26日

大连理工大学

2026年1月修订

基本信息（预申报提交）

| 申请人 信息 | 姓名 | 徐伟凌 | 年级 | 研26级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要研究领域 | 三维视觉与视频运动预测 |  |  |
| 项目 信息 | 项目名称 | 基于物体点间表面距离关系的三维轨迹预测方法研究 |  |  |
|  | 预计研究期限 | 2026 年 9 月 —— 2027年 9月 |  |  |
| 摘 要 | 本项目面向基于观测视频和指定目标预测查询点未来三维轨迹的任务。现有面向查询点的三维轨迹预测研究主要关注未来位置及整体运动模式，通常借助共享视觉特征、注意力或轨迹潜表示学习多点运动。对于多点在物体上的邻域关系及其随时间变化的相对运动在模型中的表示啧较少关注，随着预测时域增长，邻近点容易出现相对位置偏移，造成点群散开和局部形状失真。本项目拟提出一种表面关系引导的目标物体三维轨迹预测方法：根据目标掩码和观测期三维点图估计表面邻域及连接可信度，将邻域信息融入可训练的轨迹预测模块；结合物体整体运动状态，预测各未来时刻查询点之间的相对运动；通过可微图一致性求解生成协调的三维轨迹。项目将建立统一的坐标与标签质量规范，联合优化未来点坐标与点间相对运动，通过对照实验评价轨迹精度、局部结构误差和长时域预测表现等指标，检验点间3D距离关系建模的作用。预期形成方法原型、实验结果及论文初稿。 |  |  |  |
| 研究 目标 | 本项目以观测RGB视频、指定目标及其查询点为输入，以未来三维点轨迹为输出，围绕长时域预测中同一目标查询点相对运动失配、局部点群散开的问题，提出表面关系引导的轨迹预测方法。首先，研究如何由观测期目标掩码与估计的三维几何构建可见表面邻域，用近似表面距离和连接可信度形成适合查询点预测的结构条件。其次，设计可与轨迹预测模块联合训练的点间关系模型，融合目标整体运动信息和局部表面结构，预测随时间演化的相对位移。最后，研究将预测的点间关系转化为统一三维坐标的可微一致性机制，使各点轨迹在较长预测时域内保持协调，并控制低可信关系对预测结果的影响。通过基线对照和模块消融，考察表面距离、时变关系与一致性机制等模块各自的作用，综合评价整体轨迹质量、局部结构质量及方法复杂度，明确方法的适用条件。 |  |  |  |
| 工作 构想 | 项目拟围绕“观测表面关系构建、时变点间运动预测、轨迹一致性生成”设计方法，并在统一的数据和坐标协议下逐步验证。 首先，借鉴现有视频三维轨迹预测的几何处理流程，利用DA3等几何估计方法，从观测RGB视频生成观测期三维点图，并将各帧点图表达在统一参考坐标系中。结合目标掩码和查询点，在目标可见表面建立点间邻域图，估计图上的近似表面路径距离；根据局部几何连续性和观测期点对应情况确定连接可信度，形成后续轨迹预测所需的表面关系条件。 其次，在轨迹预测模块中引入点间关系交互。由视频与几何特征形成查询点运动表示，并汇聚目标级共享运动状态；在可信邻域内交换特征，预测各未来时刻相邻查询点的三维相对位置变化。以初始预测轨迹为参照，联合学习点坐标与时变关系，使局部结构信息参与未来运动的生成。 随后，研究如何将预测的点间相对运动融入未来轨迹生成。拟探索基于表面关系的特征交互与结构一致性约束，以可微图整合等方式作为候选，协调点间关系预测与点坐标预测。结合轨迹和点间关系的监督信号，研究关系信息的融合位置、约束强度及低可信连接的处理，使目标整体运动与局部结构共同得到表达。 研究将统一查询点对应、时间与坐标约定，检查三维监督轨迹质量。随后选择适合任务的基础轨迹预测方法与结构建模方案进行对照，通过消融实验分析表面关系构建、时变关系预测及轨迹协调机制的作用，并考察预测时域和几何估计误差对结果的影响。具体实现与对照设置根据前期验证结果确定。 |  |  |  |
| 预期 成果 | 形成可见表面关系引导的三维轨迹预测原型、数据处理与评测流程；完成主要模块的消融和跨视频对照实验，围绕本项目研究成果完成学术论文1篇。 |  |  |  |
| 研究 计划 | 2026年9月至11月：完成观测视频到轨迹预测的接口测试、点间关系求解的受控验证及小规模关系预测对照，发现三维监督一致性和跨视频泛化，完善查询点、时间和坐标协议，检查监督轨迹质量，建立后续研究使用的预测基线。阶段成果为数据处理流程、基线结果和问题分析报告。 2026年12月至2027年2月：研究从观测RGB估计的三维点图中提取目标可见表面关系，探索近似表面距离、邻域范围和连接可信度的表示方式，分析几何误差及查询点分布对关系构建的影响。阶段成果为表面关系建模模块及实验报告。 2027年3月至5月：研究目标整体运动信息与局部点间信息的融合方式，建立随预测时间变化的相对运动表示，并探索其参与未来轨迹生成的训练方法。阶段成果为方法原型和初步对照结果。 2027年6月至9月：研究点间关系与未来点坐标的协调机制，完成主要模块的消融、不同预测时域下的评测及失败案例分析；复核关键结果，整理代码、研究报告和论文初稿。阶段成果为完整实验结果与结题材料。 |  |  |  |